广西智慧养老综合服务平台监督端（政务端）测试报告

（第一轮）

1、文档信息

| 项目名称 | 桂颐智养 / 广西智慧养老综合服务平台 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 监督端（政务端） |
| 模块名 | 监管门户工作台及挂接微应用 |
| 测试版本 | 线上环境走查基线（2026-08-30） |
| 测试周期 | 2026-08-30 至 2026-08-30 |
| 测试人员 | 测试组 |
| 编写人 | 测试组 |
| 审核人 | 待填 |
| 批准人 | 待填 |
| 编写日期 | 2026-09-03 |

1.1、修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-03 | 测试组 | 依据 2026-08-30 闭环走查首次编写 |

2、测试概述

2.1、测试目的

2.2、测试范围

| 模块 | 主要功能点 | 测试轮次 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与会话 | CAS 登录、跨子系统会话、过期续登 | 第一轮 | 部分通过 |
| 首页看板 | 概况指标、与工作台口径、Logo/门户 | 第一轮 | 不通过 |
| 工作台导航 | 四指标、28 张应用卡、文案 | 第一轮 | 不通过 |
| 供应主体管理 | 档案/介绍/社区/旅居/服务商/消防/床位/缴费 | 第一轮 | 部分通过 |
| 机构备案 | 审核列表、回执、变更注销换证、入口 | 第一轮 | 部分通过 |
| 待办与通知 | 7 类待办办理、通知后台 | 第一轮 | 不通过 |
| 基础库 | 从业人员、服务对象、三类统计 | 第一轮 | 不通过 |
| 数据口径 | 首页/工作台/床位一致性、脏数据 | 第一轮 | 不通过 |
| 断点子系统 | 津贴/认证/评定/补贴/机构居家养老/评估/门户等 | 第一轮 | 不通过 |

2.3、参考文档

| 资料名称 | 版本/编号 | 提供方 |
| --- | --- | --- |
| 功能点梳理 | 监督端.md（2026-07-31） | 项目组 |
| 闭环走查记录 | 监督端测试结果.md（2026-08-30） | 测试组 |
| 回归用例 | 用例.txt / 监督端回归用例_全55条.xlsx（2026-09-03） | 测试组 |
| 交接与里程碑 | 交接文档-系统现状与功能状态.md（M3：2026-09-19） | 项目组 |

2.4、测试环境

| 客户端操作系统 |  |
| --- | --- |
| 客户端浏览器/终端 |  |
| 被测应用版本 |  |
| 数据库 |  |
| 中间件/服务 |  |
| 硬件环境 |  |
| 账号权限 |  |

2.5、测试方法与策略

2.6、测试进度

| 周期名称 | 执行阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 功能测试 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 测试组 | 不通过 |
| 第二轮 | 回归测试 | 待定 | 待定 | 待定 | 待缺陷修复后执行 |

3、测试内容

4　用例执行情况

4.1　用例统计

| 指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计用例数 | 55 | 9 个模块，见用例.txt |
| 已执行用例 | 49 | 按 2026-08-30 走查映射 |
| 未执行用例 | 6 | LOGIN-002；SUP-002/003/004；FIL-002/003。避免写操作污染生产数据，错误密码未专项测 |
| 通过用例 | 10 | 登录进首页；供应主体列表/介绍/社区/消防等只读可操作页；备案列表与回执 |
| 失败用例 | 39 | 含 18 条断点子系统及口径/待办/会话等 |
| 阻塞用例 | 0 | 会话不稳记入失败，不另计阻塞 |
| 用例执行率 | 89.1% | 已执行 / 设计 |
| 用例通过率 | 20.4% | 通过 / 已执行 |

4.2　按模块分布

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录与会话 | 4 | 1 | 2 | 33.3% |
| 首页看板 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 工作台导航 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 供应主体管理 | 14 | 7 | 4 | 63.6% |
| 机构备案 | 6 | 2 | 2 | 50.0% |
| 待办与通知 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 基础库 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 数据口径 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 断点子系统 | 18 | 0 | 18 | 0% |
| 合计 | 55 | 10 | 39 | 20.4% |

5　BUG 统计与分析

5.1、BUG 汇总

| 指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷总数 | 13 | S01–S13，见 5.5 |
| 已关闭 | 0 | 本轮为首次登记 |
| 验证通过 | 0 | 尚未复测 |
| 未关闭 | 13 | 全部打开，见 5.5 |
| 遗留 | 13 | 见 5.6，上线前须清严重/重要项 |

5.2、按严重等级分布

| 严重等级 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 4 | 30.8% |
| 重要 | 6 | 46.2% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 轻微 | 3 | 23.1% |
| 建议 | 0 | 0% |

5.3、按缺陷来源分布

| 缺陷来源 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 2 | 路由复用错误、文案错别字 |
| 后端 | 3 | 待办深链、指标口径、租户同步 |
| 部署/环境 | 5 | 子系统 502/404、备案 301 到 :8087、门户 502 |
| 配置/权限 | 3 | CAS 开发模式禁用跳转、备案变更无权限、测试脏数据 |

5.4　按模块分布

| 模块 | 缺陷数 | 已解决 | 遗留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台导航 | 2 | 0 | 2 |
| 待办与通知 | 2 | 0 | 2 |
| 登录与会话 | 1 | 0 | 1 |
| 数据口径 | 2 | 0 | 2 |
| 机构/居家养老 | 1 | 0 | 1 |
| 等级评定 | 1 | 0 | 1 |
| 机构备案 | 2 | 0 | 2 |
| 综合监管 | 1 | 0 | 1 |
| 供应主体管理 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 13 | 0 | 13 |

5.5、BUG 明细列表

| 序号 | 标题 | 复现步骤 | BUG发现阶段 | 严重等级 | 缺陷来源 | BUG状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 工作台 28 张应用卡过半落入 502/404，津贴/评定/补贴等监管主业无法办理 | 超级管理员登录 → 工作台 #/dashboard-index → 依次点击政务/公共/统计/系统共 28 张卡，新标签打开落地页 | 第一轮功能测试 | 严重 | 部署/环境 | 打开 |
| S02 | 待办抽屉 7 类审核仅「机构备案申请审核」能进，其余 6 类 502/404 | 登录后打开通知/待办抽屉 → 分别点击高龄津贴、生存认证、等级评定、三类补贴、备案审核 | 第一轮功能测试 | 严重 | 后端 | 打开 |
| S03 | 跨子系统会话不稳：弹出「开发模式：CAS跳转已禁用」，unify-base 直链 token 过期空表 | 登录进首页 → 工作台打开供应主体 → 再打开基础库从业人员 /v/unify-base/#/person-fwuser | 第一轮功能测试 | 严重 | 配置/权限 | 打开 |
| S04 | 首页与工作台指标口径互斥（首页机构/人员/床位为 0，工作台床位 52632、人员 49；床位管理 0 条） | 登录查看 #/dashboard-home 四区块 → 切工作台四指标 → 打开供应主体「机构床位管理」比对总量 | 第一轮功能测试 | 严重 | 后端 | 打开 |
| S05 | 机构养老、居家养老经 CAS 跳转后落地 nginx 404 | 工作台点「机构养老」/「居家养老」→ 经 /gxjgyl/login、/gxjjyl/login 转 CAS → 落地 /v/gxjgyl、/v/gxjjyl 的 #/dashboard/index | 第一轮功能测试 | 重要 | 部署/环境 | 打开 |
| S06 | 养老机构等级评定由历史 502 变为 Tomcat HTTP 404，服务未部署 | 工作台或待办打开 /rating/login、/rating/login/loging?frontUrl=.../again-review | 第一轮功能测试 | 重要 | 部署/环境 | 打开 |
| S07 | 机构备案直访 /v/bagl 301 到 :8087 连接失败，仅工作台/待办 hash 路由可用 | 新会话浏览器地址栏直打 https://aiyl-jg.yunxida.com/v/bagl ，对比从工作台进入 /v/bagl/#/filing/org-audit | 第一轮功能测试 | 重要 | 部署/环境 | 打开 |
| S08 | 服务质量检查页面 404；「其他安全检查」内容与消防检查同一套 3 条，疑路由复用错误 | 供应主体侧栏打开 #/service/quality-check 与「其他安全检查」，对比消防检查 #/service/fire-check 列表 | 第一轮功能测试 | 重要 | 前端 | 打开 |
| S09 | 供应主体机构档案租户同步大量「未创建」，主数据未下发到机构租户 | 打开 /v/gxgysgl/#/org/index 机构档案列表，查看租户同步列 | 第一轮功能测试 | 重要 | 后端 | 打开 |
| S10 | 通知抽屉为空，「更多」进入通知公告后台 404，平台发文通道不可用 | 顶栏打开通知抽屉 → 查看列表 → 点「更多」进入 /v/unify-tzgg/#/notice/notice-look | 第一轮功能测试 | 重要 | 部署/环境 | 打开 |
| S11 | 工作台文案错别字（「场场地资源」「对供应主题」）；顶栏 Logo 外链民政厅站点 502 | 查看工作台卡片文案；首页点 Logo 打开 gxmhwz/mhwz/mhwzNew/index | 第一轮功能测试 | 轻微 | 前端 | 打开 |
| S12 | 机构介绍/缴费存在大量「田阳测试机构」重复名、0.01 元订单，无法对账 | 打开机构介绍与 /v/gxgysgl/#/org/pay-index 缴费记录（约 14 条），抽查机构名与金额 | 第一轮功能测试 | 轻微 | 配置/权限 | 打开 |
| S13 | 超级管理员在备案变更申请/注销/换证页提示「民政暂无权限」 | 登录超级管理员 → 机构备案变更审核/注销/换证菜单 | 第一轮功能测试 | 轻微 | 配置/权限 | 打开 |

5.6、遗留问题跟踪

| 序号 | 问题/风险描述 | 影响评估 | 处理计划 | 责任方 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 工作台过半卡片 502/404 | 演示/验收时点进 nginx 错误页，监管主业办不了 | 未部署卡下线或标「建设中」；优先恢复津贴/评定/补贴 | 平台/外包 | 2026-09-19 前 |
| S02 | 待办 6/7 入口失败 | 监管审核闭环不成立 | 待办只保留已部署审核；未恢复入口不展示 | 平台/外包 | 2026-09-19 前 |
| S03 | CAS 开发模式禁用跳转 + token 过期 | 跨子系统不能连续办公 | 关闭开发模式拦截，unify-app/gxgysgl/unify-base/bagl 共用登录态 | 平台 | 2026-09-19 前 |
| S04 | 首页/工作台/床位三处口径互斥 | 监管数不可信 | 统一数据源，床位 5.2 万与床位管理 0 条必须对上 | 平台/数据 | 2026-09-19 前 |
| S05 | 机构养老/居家养老 nginx 404 | 公共服务两张主卡不可用 | 部署 gxjgyl / gxjjyl 或下线卡片 | 平台/外包 | 2026-09-19 前 |
| S06 | 等级评定 Tomcat 404 | 评定审核无法办理 | 部署 rating 服务或下线入口 | 平台/外包 | 2026-09-19 前 |
| S07 | 备案直访跳 :8087 失败 | 书签/外链进入备案失败 | 去掉 301 到 :8087，统一走 hash 微前端 | 平台 | 2026-09-19 前 |
| S08 | 质量检查 404、其他安全检查复用消防数据 | 综合监管名不副实 | 修复 quality-check 路由，拆开其他安全检查数据 | 外包 | 2026-09-19 前 |
| S09 | 机构租户大量未创建 | 监管主数据无法下发到机构端 | 补齐租户同步或提供手工同步 | 平台 | 2026-09-19 前 |
| S10 | 通知公告后台 404 | 平台无法发文 | 恢复 unify-tzgg 或去掉「更多」 | 平台/外包 | 2026-09-19 前 |
| S11 | 错别字与 Logo 502 | 演示观感差 | 改文案；Logo 改可达地址或去掉外链 | 外包 | 随版本 |
| S12 | 缴费/介绍测试脏数据 | 无法对账，易被当成正式业务 | 清理或隔离演示数据 | 运营/数据 | 随版本 |
| S13 | 超管在变更/注销/换证无权限 | 民政侧办不了变更类备案 | 按角色放通或改提示口径 | 平台 | 2026-09-19 前 |

6　BUG 定义

| 序号 | 严重等级 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 导致系统无法运行或主业务中断 |
| 2 | 重要 | 功能未实现或严重影响用户完成任务，无合理变通 |
| 3 | 一般 | 功能可用但体验明显受损，如错误提示、次要逻辑缺陷 |
| 4 | 轻微 | 界面显示问题，易混淆 |
| 5 | 建议 | 体验不友好，不影响功能 |

7　测试结论

测试总结：

上线建议：